# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2021 г.										N 1018

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области от 20 апреля 2021 г. № 541

В связи с уточнением объемов работ по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 20 апреля 2021г. № 541, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области С.А.Сырова.

Глава местного самоуправления						 С.А.Кучин

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

от 3 августа 2021 г. № 1018

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

от 20 апреля 2021г. N 541

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2021 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 Предоставление субсидий на ремонт инженерной инфраструктуры |
| Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий на ремонт водопроводных сетей | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Отрадная | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 804,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Заречная, от д. 327 до д. 337 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. Осиновка, ул. Новая | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 124,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. Осиновка, ул. Нагорная | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей д. М. Череватово, переход с ул. Колхозная на ул. Прудовая | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 104,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Восточная, д. 2А-2В | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 171,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Лихачи, ул. Новая д. 3-8 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 132,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Сыресьево, ул. Ситнова д. 11-14А | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Елизарьево, ул. Ганина, д. 8-14А | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 67,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей п. Сатис | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. Направление расходов: Замена запорной арматуры п. Сатис, ул. Октябрьская, ул. Советская | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. Направление расходов: Установка прибора учета п. Сатис, на границе раздела с АО «Технопарк» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Установка оборудования | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий на ремонт сетей теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 1723,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Заводская, д. 7 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Заводская, д. 33 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Мира | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 323,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Направление расходов: Замена запорной арматуры п. Сатис, ул. Заводская | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Мира | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. Предоставление субсидий на ремонт сетей водоотведения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Сентябрь | Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоотведения | 1286,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Направление расходов: Ремонт сетей водоотведения с. Дивеево, сбросной коллектор от очистных сооружений | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей водоотведения | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Направление расходов: Замена насоса на КНС с. Дивеево, ул. Октябрьская | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 386,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Направление расходов: Замена насоса перекачки активного ила на очистных сооружениях в п. Сатис, ул. Заводская, д. 33 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Направление расходов: Замена насоса перекачки осадка на очистных сооружениях в п. Сатис, ул. Заводская, д. 33 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. Направление расходов: Замена шиберов на иловых полях, ремонт лотков, ремонт перегородок иловых полей, замена решетки в здании решёток на очистных сооружениях в п. Сатис, ул. Заводская, д. 33 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4. Предоставление субсидий на ремонт и техническое перевооружение котельных | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Проведение ремонта и технического перевооружения котельных | 8976,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 Направление расходов: Ремонт оборудования котельной с. Дивеево, ул. Чкалова д. 4 а | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт оборудования котельной | 476,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 Направление расходов: Техническое перевооружения котельной № 1 в с. Дивеево | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Техническое перевооружение котельной | 8500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Капитальный ремонт жилищного фонда |
| Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Плата за капитальный ремонт многоквартирных домов | Администрация Дивеевского муниципального округа | Январь | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению |
| Основное мероприятие 1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 18000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Дивеевское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Коммунальник» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Август | Октябрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Сатисское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |
| Основное мероприятие 1. Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Декабрь | Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе с разбивкой по бюджетам: | 33786,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Итого по программе за счет всех бюджетов: | 33786,51 |

"