# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 21 августа 2023 г. |  | № | 1115 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении краткосрочного плана

реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Нижегородской области,

в отношении многоквартирных домов

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

на 2023 – 2025 годы

В соответствии с Законом Нижегородской области от 28 ноября 2013 года № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (редакции от 30.08.2016), постановлением Правительства Нижегородской области от 28.06.2016 № 394 «О внесении изменений в Порядок утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, утверждённый постановлением Правительства Нижегородской области от 20 июня 2014 года № 409» администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Дивеевского муниципального округа на 2023 – 2025 годы (приложения № 1, № 2, № 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Сырова С. А.

Глава местного самоуправления						 С.А.Кучин

Сыров С.А.

Чечёткин Е.Д.

Герасимова Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 21 августа 2023 г. № 1115

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, на 2023-2025 годы

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области,

общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2023-2025 годах

Таблица 1

| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц | Планируемый процент сбора взносов на | Доля, направленная на капитальный ремонт в соответствии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году** | Планируемые средва на капитальный ремонт | Объем средств, которые РО не может направить на капитальный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе | Всего (столбец 28+столбец 29 + столбец 30) | в том числе |
|  |  |  | у регионального оператора (РО)* | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |  | Прогноз (факт) перечислений денежных средств, накопленных до наступления планового периода, на специальные счета при смене способа формирования фонда капитального ремонта со счета регионального оператора на специальные счета*** | Фактические накопления денежных средств по МКД, признанным аварийными в установленном порядке, которые могут быть направлены толлько на цели сноса или реконструкции | Средства, обеспечивающие финансовую устойчивость деятельности регионального оператора | ранее оплаченные |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 19 | Дивеевский муниципальный округ |  |
| Всего по Дивеевскому муниципальному округу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -17,910,020 | 10,409,228 | 10,409,228 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на 2023 год | 131,125.45 | 131,125.45 | 0.00 | 0.00 |  |  | 6.83 | 895,587 | 895,587 | 0 | 0 | 90.5 | 0.0 |  | 95 |  |  |  |  | -18,882,628 | -9,721,906 | -9,721,906 |  |  |  | 79,050 |  | 486,304 | 0 |
| Итого на 2024 год | 131,125.45 | 131,125.45 | 0.00 | 0.00 |  |  | 6.83 | 895,587 | 895,587 | 0 | 0 | 90.5 | 0.0 |  | 95 |  |  |  |  | 486,304 | 9,726,076 | 9,726,076 |  |  |  | 0 |  | 486,304 | 0 |
| Итого на 2025 год | 140,761.25 | 140,761.25 | 0.00 | 0.00 |  |  | 6.83 | 961,399 | 961,399 | 0 | 0 | 90.5 | 0.0 |  | 95 |  |  |  |  | 486,304 | 10,405,058 | 10,405,058 |  |  |  | 0 |  | 522,040 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 21 августа 2023 г. № 1115

Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Нижегородской области,

общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2023-2025 годах

Таблица 2

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатац ию | Завершени е последнего капитально го ремонта | Способ формирова ния Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/ УО;спецсч ет у рег. | Материал стен | Количеств о этажей | Количеств о подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистриро ванных в МКД на дату | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещени й | Нежил ых помещ ений | В том числе жилых помещений, находящихся |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средст в | За счет средст в | За счет средст в | За счет средств собственников помещений в |  | Стоимость строительно- монтажных работ | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного | Иные виды работ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Всего по Дивеевскому муниципальному округу на 2023-2025 годы |  |  |  |  |  |  | 14 488,34 | 13 298,51 | 13 298,51 | 0,00 | 9 447,65 | 390,00 | 544 085 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 085 008,00 | 544 085 008,00 | 509 154 539,00 | 34 930 469,00 | 0,00 |  |  |
| Итого по МО на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2025 год |  |  |  |  |  |  | 14 488,34 | 13 298,51 | 13 298,51 | 0,00 | 9 447,65 | 390,00 | 544 085 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 085 008,00 | 544 085 008,00 | 509 154 539,00 | 34 930 469,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | с Дивеево, ул Мира, д 6 | 1987 | не было | РО | К | 2 | 2 | 573,70 | 547,80 | 547,80 |  |  |  | 19 194 124,00 |  |  |  | 19 194 124,00 | 19 194 124,00 | 18 433 030,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 2 | с.Кременки, ул.Новостройка, д.6 | 1979 | не было | РО | К | 2 | 3 | 911,00 | 863,60 | 863,60 |  | 863,60 | 20,00 | 23 136 150,00 |  |  |  | 23 136 150,00 | 23 136 150,00 | 22 375 056,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 3 | п.Сатис, ул.Советская, д.9 | 1980 | не было | РО | К | 2 | 3 | 980,20 | 852,35 | 852,35 |  | 852,35 | 32,00 | 27 572 622,00 |  |  |  | 27 572 622,00 | 27 572 622,00 | 22 861 149,00 | 4 711 473,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 4 | п.Сатис, ул.Мира, д.7 | 1967 | не было | РО | К | 2 | 2 | 597,70 | 495,70 | 495,70 |  | 495,70 | 20,00 | 33 116 458,00 |  |  |  | 33 116 458,00 | 33 116 458,00 | 32 355 364,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 5 | п.Сатис, ул.Гаражная, д.2 | 1964 | не было | РО | К | 2 | 2 | 423,20 | 423,20 | 423,20 |  | 317,20 | 12,00 | 26 045 350,00 |  |  |  | 26 045 350,00 | 26 045 350,00 | 25 284 256,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 6 | п.Сатис, ул.Мира, д.9 | 1970 | не было | РО | К | 2 | 2 | 542,40 | 496,40 | 496,40 |  | 496,40 | 19,00 | 30 021 854,00 |  |  |  | 30 021 854,00 | 30 021 854,00 | 29 260 760,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 7 | п.Сатис, ул.Гаражная, д.5 | 1976 | не было | РО | К | 2 | 3 | 1 004,70 | 904,70 | 904,70 |  | 817,90 | 33,00 | 37 519 242,00 |  |  |  | 37 519 242,00 | 37 519 242,00 | 32 807 769,00 | 4 711 473,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 8 | с.Дивеево, ул.Матросова, д.7 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 2 | 591,00 | 565,20 | 565,20 |  | 565,20 | 20,00 | 29 702 720,00 |  |  |  | 29 702 720,00 | 29 702 720,00 | 28 941 626,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 9 | с.Дивеево, ул.Мира, д.10 | 1969 | не было | РО | К | 2 | 2 | 804,77 | 699,80 | 699,80 |  | 699,80 | 45,00 | 53 317 043,00 |  |  |  | 53 317 043,00 | 53 317 043,00 | 50 263 074,00 | 3 053 969,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 10 | с.Кременки, ул.Новостройа, д.5 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 3 | 949,90 | 902,50 | 902,50 |  | 902,50 | 41,00 | 41 348 428,00 |  |  |  | 41 348 428,00 | 41 348 428,00 | 40 587 334,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 11 | с.Дивеево, ул.Мира, д.5 | 1957 | не было | РО | К | 2 | 1 | 315,91 | 274,70 | 274,70 |  | 237,30 | 9,00 | 15 411 778,00 |  |  |  | 15 411 778,00 | 15 411 778,00 | 14 690 740,00 | 721 038,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 12 | с.Дивеево, ул.Мира, д.11 | 1966 | не было | РО | К | 2 | 2 | 394,50 | 372,30 | 372,30 |  | 372,30 | 13,00 | 22 729 829,00 |  |  |  | 22 729 829,00 | 22 729 829,00 | 21 968 735,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 13 | с.Дивеево, ул.Чкалова, д.3 | 1968 | не было | РО | К | 2 | 2 | 399,00 | 375,40 | 375,40 |  | 375,40 | 14,00 | 21 935 208,00 |  |  |  | 21 935 208,00 | 21 935 208,00 | 21 174 114,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 14 | с.Дивеево, ул.Чкалова, д.1 | 1976 | не было | РО | К | 2 | 2 | 507,10 | 484,90 | 484,90 |  | 484,90 | 27,00 | 22 773 290,00 |  |  |  | 22 773 290,00 | 22 773 290,00 | 22 012 196,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 15 | с.Дивеево, ул.Мира, д.7 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 1 | 283,60 | 272,70 | 272,70 |  | 272,70 | 13,00 | 15 189 695,00 |  |  |  | 15 189 695,00 | 15 189 695,00 | 14 468 657,00 | 721 038,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 16 | с.Дивеево, ул.Комсомольская, д.2 | 1967 | не было | РО | К | 2 | 2 | 521,00 | 491,70 | 491,70 |  | 491,70 | 16,00 | 28 065 246,00 |  |  |  | 28 065 246,00 | 28 065 246,00 | 27 304 152,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 17 | с.Дивеево, ул.Мира, д.3 | 1969 | не было | РО | К | 2 | 2 | 653,55 | 568,30 | 568,30 |  | 508,30 | 20,00 | 34 928 619,00 |  |  |  | 34 928 619,00 | 34 928 619,00 | 34 167 525,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 18 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.14 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 723,90 | 694,40 | 694,40 |  | 694,40 | 36,00 | 22 841 448,00 |  |  |  | 22 841 448,00 | 22 841 448,00 | 19 787 479,00 | 3 053 969,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 19 | п Сатис, ул Гаражная, д 3 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 3 | 996,10 | 896,10 | 896,10 |  |  |  | 10 821 558,00 |  |  |  | 10 821 558,00 | 10 821 558,00 | 6 219 108,00 | 4 602 450,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 20 | с Дивеево, ул Южная, д 14 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 3 | 570,01 | 495,66 | 495,66 |  |  |  | 10 044 122,00 |  |  |  | 10 044 122,00 | 10 044 122,00 | 9 323 084,00 | 721 038,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 21 | п Сатис, ул Мира, д 13 | 1967 | не было | РО | К | 2 | 2 | 546,90 | 500,90 | 500,90 |  |  |  | 1 373 231,00 |  |  |  | 1 373 231,00 | 1 373 231,00 | 612 137,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 22 | п Сатис, ул Заводская, д 5 | 1956 | не было | РО | К | 2 | 2 | 610,50 | 558,50 | 558,50 |  |  |  | 13 022 367,00 |  |  |  | 13 022 367,00 | 13 022 367,00 | 11 043 662,00 | 1 978 705,00 | 0,00 |  | 12.2025 |
| 23 | с Дивеево, ул Южная, д 4 | 1980 | не было | РО | К | 2 | 2 | 587,70 | 561,70 | 561,70 |  |  |  | 3 974 626,00 |  |  |  | 3 974 626,00 | 3 974 626,00 | 3 213 532,00 | 761 094,00 | 0,00 |  | 12.2025 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 21 августа 2023 г. № 1115

Реестр видов работ и услуг в многоквартирных домах, находящихся на территории Нижегородской области,

общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2023-2025 годах

Таблица 3

| № п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ | СМР | ПИР | Осущес твление строите льного контрол | Иные виды работ и услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | Всего ПИР | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных | в том числе | Ремонт или замена лифтового | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 | Замен а призн | Ремонт фундамента МКД | Устан овка или | Ремон т систе |  | Разработка проектной, научено- | Прове дение экспе | Обсле дован ие | Инженерные изыскания, проводимые |  |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжен ие | холодное водоснабжение | во горячее ен доснабж | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Дивеевский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Дивеевского муниципальному округу на 2023-2025 годы | 544 085 008,00 | 509 154 539,00 | 149 492 720,00 | 3 739,00 | 59 938 307,00 | 3 974,58 | 35 872 493,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679,40 | 21 805 857,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396,00 | 31 876 063,00 | 0,00 | 0,00 | 9 821,30 | 118 646 246,00 | 0,00 | 0,00 | 9 617,36 | 96 526 803,00 | 0,00 | 2 577,80 | 144 488 770,00 | 0,00 | 0,00 | 34 930 469,00 | 32 531 963,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 506,00 | 0,00 |  |
| Итого по МО на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по МО на 2025 год | 544 085 008,00 | 509 154 539,00 | 149 492 720,00 | 3 739,00 | 59 938 307,00 | 3 974,58 | 35 872 493,00 | 0,00 | 0,00 | 2 679,40 | 21 805 857,00 | 0,00 | 0,00 | 2 396,00 | 31 876 063,00 | 0,00 | 0,00 | 9 821,30 | 118 646 246,00 | 0,00 | 0,00 | 9 617,36 | 96 526 803,00 | 0,00 | 2 577,80 | 144 488 770,00 | 0,00 | 0,00 | 34 930 469,00 | 32 531 963,00 | 0,00 | 0,00 | 2 398 506,00 | 0,00 |  |
| 1 | с Дивеево, ул Мира, д 6 | 19 194 124,00 | 18 433 030,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358,00 | 4 439 916,00 |  |  | 457,00 | 5 057 162,00 |  | 72,00 | 8 935 952,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 2 | с.Кременки, ул.Новостройка, д.6 | 23 136 150,00 | 22 375 056,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660,00 | 8 185 320,00 |  |  |  |  |  | 39,30 | 14 189 736,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 3 | п.Сатис, ул.Советская, д.9 | 27 572 622,00 | 22 861 149,00 | 11 397 650,00 | 754,00 | 8 651 610,00 |  |  |  |  | 316,00 | 2 746 040,00 |  |  |  |  |  |  | 680,00 | 7 928 800,00 |  |  | 392,08 | 3 186 826,00 |  | 417,00 | 347 873,00 |  |  | 4 711 473,00 | 4 602 450,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 4 | п.Сатис, ул.Мира, д.7 | 33 116 458,00 | 32 355 364,00 | 14 446 969,00 | 459,77 | 3 088 968,00 | 314,58 | 3 162 148,00 |  |  | 423,00 | 3 456 333,00 |  |  | 320,00 | 4 739 520,00 |  |  | 480,00 | 5 952 960,00 |  |  | 239,08 | 2 645 659,00 |  | 39,30 | 9 309 776,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 5 | п.Сатис, ул.Гаражная, д.2 | 26 045 350,00 | 25 284 256,00 | 12 106 480,00 | 325,54 | 1 671 677,00 | 222,74 | 2 238 950,00 |  |  | 423,00 | 3 456 333,00 |  |  | 320,00 | 4 739 520,00 |  |  | 380,00 | 4 712 760,00 |  |  | 169,28 | 1 873 252,00 |  | 39,30 | 6 591 764,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 6 | п.Сатис, ул.Мира, д.9 | 30 021 854,00 | 29 260 760,00 | 12 458 498,00 | 417,23 | 1 393 064,00 | 285,47 | 2 869 581,00 |  |  | 423,00 | 3 456 333,00 |  |  | 320,00 | 4 739 520,00 |  |  | 480,00 | 5 952 960,00 |  |  | 216,96 | 2 400 879,00 |  | 39,30 | 8 448 423,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 7 | п.Сатис, ул.Гаражная, д.5 | 37 519 242,00 | 32 807 769,00 | 19 526 742,00 | 772,85 | 6 767 000,00 | 528,79 | 3 794 594,00 |  |  | 316,00 | 2 746 040,00 |  |  | 522,00 | 6 219 108,00 |  |  | 828,30 | 9 657 978,00 |  |  | 401,88 | 3 266 480,00 |  | 417,00 | 356 569,00 |  |  | 4 711 473,00 | 4 602 450,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 8 | с.Дивеево, ул.Матросова, д.7 | 29 702 720,00 | 28 941 626,00 | 5 242 188,00 | 62,00 | 781 328,00 | 382,00 | 3 839 864,00 |  |  | 76,00 | 620 996,00 |  |  |  |  |  |  | 520,00 | 6 449 040,00 |  |  | 727,00 | 8 044 982,00 |  | 164,00 | 9 205 416,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 9 | с.Дивеево, ул.Мира, д.10 | 53 317 043,00 | 50 263 074,00 | 31 098 286,00 | 56,00 | 28 257 890,00 | 322,00 | 2 333 856,00 |  |  | 62,00 | 506 540,00 |  |  |  |  |  |  | 640,00 | 7 268 480,00 |  |  | 850,00 | 7 111 950,00 |  | 193,75 | 4 784 358,00 |  |  | 3 053 969,00 | 2 944 946,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 10 | с.Кременки, ул.Новостройка, д.5 | 41 348 428,00 | 40 587 334,00 | 6 561 695,00 | 72,00 | 1 435 462,00 | 436,00 | 4 382 672,00 |  |  | 91,00 | 743 561,00 |  |  |  |  |  |  | 760,00 | 9 425 520,00 |  |  | 886,00 | 9 804 476,00 |  | 39,30 | 14 795 643,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 11 | с.Дивеево, ул.Мира, д.5 | 15 411 778,00 | 14 690 740,00 | 2 534 471,00 | 22,00 | 1 024 151,00 | 216,00 | 1 343 088,00 |  |  | 26,00 | 167 232,00 |  |  |  |  |  |  | 275,00 | 3 154 525,00 |  |  | 480,00 | 3 834 720,00 |  | 96,00 | 5 167 024,00 |  |  | 721 038,00 | 612 015,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 12 | с.Дивеево, ул.Мира, д.11 | 22 729 829,00 | 21 968 735,00 | 3 783 609,00 | 61,00 | 672 305,00 | 264,00 | 2 653 728,00 |  |  | 56,00 | 457 576,00 |  |  |  |  |  |  | 456,00 | 5 655 312,00 |  |  | 577,00 | 6 385 082,00 |  | 39,30 | 6 144 732,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 13 | с.Дивеево, ул.Чкалова, д.3 | 21 935 208,00 | 21 174 114,00 | 3 381 778,00 | 57,00 | 714 703,00 | 232,00 | 2 332 064,00 |  |  | 41,00 | 335 011,00 |  |  |  |  |  |  | 416,00 | 5 159 232,00 |  |  | 580,00 | 6 418 280,00 |  | 39,30 | 6 214 824,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 14 | с.Дивеево, ул.Чкалова, д.1 | 22 773 290,00 | 22 012 196,00 | 1 072 684,00 | 59,00 | 672 305,00 |  |  |  |  | 49,00 | 400 379,00 |  |  |  |  |  |  | 476,00 | 5 903 352,00 |  |  | 645,00 | 7 137 570,00 |  | 39,30 | 7 898 590,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 15 | с.Дивеево, ул.Мира, д.7 | 15 189 695,00 | 14 468 657,00 | 1 781 207,00 | 27,00 | 270 887,00 | 216,00 | 1 343 088,00 |  |  | 26,00 | 167 232,00 |  |  |  |  |  |  | 343,00 | 3 934 553,00 |  |  | 515,00 | 4 114 335,00 |  | 39,30 | 4 638 562,00 |  |  | 721 038,00 | 612 015,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 16 | с.Дивеево, ул.Комсомольская, д.2 | 28 065 246,00 | 27 304 152,00 | 4 202 558,00 | 63,00 | 887 322,00 | 175,00 | 1 759 100,00 |  |  | 69,00 | 563 799,00 |  |  | 67,00 | 992 337,00 |  |  | 607,00 | 7 528 014,00 |  |  | 674,00 | 7 458 484,00 |  | 39,30 | 8 115 096,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 17 | с.Дивеево, ул.Мира, д.3 | 34 928 619,00 | 34 167 525,00 | 6 948 928,00 | 61,00 | 2 581 711,00 | 380,00 | 3 819 760,00 |  |  | 67,00 | 547 457,00 |  |  |  |  |  |  | 702,00 | 8 706 204,00 |  |  | 753,00 | 8 332 698,00 |  | 39,30 | 10 179 695,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 18 | с.Дивеево, ул.Космонавтов, д.14 | 22 841 448,00 | 19 787 479,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,00 | 8 631 320,00 |  |  | 819,00 | 6 852 573,00 |  | 193,75 | 4 303 586,00 |  |  | 3 053 969,00 | 2 944 946,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 19 | п Сатис, ул Гаражная, д 3 | 10 821 558,00 | 6 219 108,00 | 6 219 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 522,00 | 6 219 108,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 602 450,00 | 4 602 450,00 |  |  |  | 0,00 |  |
| 20 | с Дивеево, ул Южная, д 14 | 10 044 122,00 | 9 323 084,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 208,15 | 9 323 084,00 |  |  | 721 038,00 | 612 015,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 21 | п Сатис, ул Мира, д 13 | 1 373 231,00 | 612 137,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39,30 | 612 137,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 22 | п Сатис, ул Заводская, д 5 | 13 022 367,00 | 11 043 662,00 | 6 729 869,00 | 469,62 | 1 067 924,00 |  |  |  |  | 215,40 | 1 434 995,00 |  |  | 325,00 | 4 226 950,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 305,25 | 4 313 793,00 |  |  | 1 978 705,00 | 1 869 682,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |
| 23 | с Дивеево, ул Южная, д 4 | 3 974 626,00 | 3 213 532,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235,08 | 2 601 395,00 |  | 39,30 | 612 137,00 |  |  | 761 094,00 | 652 071,00 |  |  | 109 023,00 | 0,00 |  |