# Администрация Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 4 апреля 2018 года |  | N | 262 |
| --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденного постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 15 февраля 2018 года № 113

В связи с уточнением объемов работ по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, администрация Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год, изложив изменения в приложении к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, председателя КУМИ Дивеевского муниципального района Нижегородской области А.В. Забродину.

Глава местного самоуправления						Д.В.Дрейбанд

Чечеткин Е.Д.

Миронова М.И.

Качанов А.Н.

Логинова Л.Ю.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 4 апреля 2018 года N 262

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

15 февраля 2018 года N 113

(в редакции постановления администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области

от 4 апреля 2018 года N 262)

План реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального района Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2018 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 Строительство, реконструкция и ремонт инженерной инфраструктуры |
| Основное мероприятие 1. Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | Администрации сельсоветов Дивеевского муниципального района | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция и ремонт водопроводных сетей | 1100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Замена водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Полевая - Привольная | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Замена водопроводных сетей | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Замена водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Полевая | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Замена водопроводных сетей | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Направление расходов: Замена водопроводных сетей д. Осиновка, ул. Новая - Нагорная | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Замена водопроводных сетей | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Направление расходов: Замена водопроводных сетей с. Кременки, ул. Советская - Первомайская | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Замена водопроводных сетей | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Направление расходов: Замена водопроводных сетей с. Кременки, ул. Новостройка | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Замена водопроводных сетей | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Направление расходов: Замена водопроводных сетей с. Глухово, ул. Почтовая | Администрация Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Замена водопроводных сетей | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Направление расходов: Замена водопроводных сетей с. Суворово, ул. Слободская | Администрация Глуховского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Замена водопроводных сетей | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Направление расходов: Замена водопроводных сетей с. Трудовое, ул.Козлова | Администрация Елизарьевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Замена водопроводных сетей | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Направление расходов: Замена водопроводных сетей с. Верякуши, ул. Мира | Администрация Верякушского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Замена водопроводных сетей | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Направление расходов: Замена водопроводных сетей с. Сыресево, ул. Ситнова | Администрация Ивановского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Замена водопроводных сетей | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. Направление расходов: Замена водопроводных сетей п. Орешки, ул.Юбилейная | Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Замена водопроводных сетей | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2. Строительство, реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения | Администрации сельсоветов Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Строительство, реконструкция и ремонт сетей теплоснабжения | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. Направление расходов: Ремонт наружных сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Южная - Космонавтов | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. Направление расходов: Ремонт наружных сетей теплоснабжения с. Кременки, ул. Новостройка | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. Направление расходов: Ремонт подземных сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Советская | Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района | Апрель | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 3. Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоотведения | Администрации сельсоветов Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Строительство, реконструкция и ремонт сетей водоотведения | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. Направление расходов: Строительство сетей водоотведения с. Дивеево, ул. Казанская | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Строительство сетей водоотведения | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. Направление расходов: Замена секций вторичного отстойника очистных сооружений с. Дивеево | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Замена оборудования | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. Направление расходов: Ремонт аэротенок очистных сооружений п. Сатис | Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт оборудования | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. Направление расходов: Ремонт сетей водоотведения п. Сатис ул. Ленина | Администрация Сатисского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Ремонт сетей водоотведения | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 4. Строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение котельных | Администрация Дивеевского муниципального района | Февраль | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и техническое перевооружение котельных | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. Направление расходов: Приобретение приборов учета газа для котельных МП «Коммунальник» | Администрация Дивеевского муниципального района | Февраль | Октябрь | Приобретение приборов учета газа | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Капитальный ремонт жилищного фонда |
| Основное мероприятие 1. Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Направление расходов: Плата за капитальный ремонт муниципальных квартир | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению |
| Основное мероприятие 1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского муниципального района | Август | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 6240,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Погашение просроченной кредиторской задолженности МП «Дивеевское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Декабрь | Погашение просроченной кредиторской задолженности | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Направление расходов: Компенсация убытков и выпадающих доходов МП «Сатисское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального района | Апрель | Декабрь | Компенсация убытков и выпадающих доходов | 3240,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |
| Основное мероприятие 1. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,00 | 612,50 | 3634,60 | 1877,8 | 0,0 |
| 1.1. Направление расходов: Благоустройство дворовых территорий | Администрация Дивеевского сельсовета Дивеевского муниципального района | Май | Сентябрь | Проведение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,00 | 612,50 | 3634,60 | 1877,8 | 0,0 |
| Итого по программе с разбивкой по бюджетам: | 8720,20 | 612,50 | 3634,60 | 1877,8 | 0,00 |
| Итого по программе за счет всех бюджетов: | 14845,10 |

"