# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 19 мая 2023 г. |  | № | 667 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить состав комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить график проведения заседаний по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов, согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов, согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций:

5.1. В срок до 01 июня 2023 года разработать и утвердить планы производства работ по промывке и опрессовке систем центрального отопления и иных мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному периоду 2023 – 2024 годов.

5.2. Провести комплексную проверку состояния тепловой изоляции надземных теплотрасс с составлением план-графика ремонтно-восстановительных работ. В срок до 15 июня 2023 года представить указанный план-график в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

6. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области принять меры по созданию нормативных запасов топлива на котельных, в соответствии с Порядком определения нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии, утвержденным приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377.

7. Финансовому управлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области при формировании бюджета на 2024 год предусмотреть средства для оплаты энергоресурсов, в соответствии с установленными лимитами и заключенными муниципальными контрактами для организаций, финансируемых за счет средств местного бюджета, средства для проведения капитального ремонта муниципальных объектов жилищно-коммунального хозяйства.

8. Руководителям ресурсоснабжающих организаций организовать проведение тренировок с личным составом по ликвидации аварийных ситуаций (не менее двух) и в срок до 01 августа 2023 года представить копии актов проведенных тренировок в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

9. Начальникам территориальных отделов администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, руководителям управляющих организаций:

- осуществить подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170, а также с учетом предписаний и рекомендаций, выданных контролирующими и ресурсоснабжающими организациями;

- в срок до 01 июня 2023 года разработать и согласовать с ресурсоснабжающими организациями планы производства работ по промывке и опрессовке внутренних систем отопления объектов жилищного фонда, социальной сферы и иных мероприятий по подготовке систем теплоснабжения к отопительному периоду 2023 – 2024 годов;

- подготовить к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов имеющуюся снегоуборочную и коммунальную технику в срок до 15 сентября 2023 года, обеспечить подготовку муниципальных дорог общего пользования к эксплуатации в осенне-зимний период.

10. В ходе подготовки котельных к отопительному периоду организациям жилищно-коммунального хозяйства и собственникам котельных выполнить комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности котельных. Организовать обучение операторов (истопников и иных соответствующих специалистов) по программе пожарно-технического минимума до начала отопительного периода.

11. Руководителям организаций независимо от ведомственной принадлежности, организационно-правовой формы, имеющим в ведении жилищный фонд, объекты социальной сферы, завершить подготовку к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов в срок до 15 сентября 2023 года, в отношении объектов ресурсоснабжающих организаций – в срок до 1 ноября 2023 года и объектов электроэнергетики – в срок до 15 ноября 2023 года с оформлением паспортов готовности.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Сырова С.А.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

Чечеткин Е.Д.

Миронова М.И.

Герасимова Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 19 мая 2023 г. № 667

Состав комиссии

по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов

Председатель:

Сыров Станислав Александрович – заместитель главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Заместитель председателя:

Чечеткин Евгений Дмитриевич – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Секретарь комиссии:

Жоголев Евгений Иванович – консультант отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Члены комиссии:

Варенцов Сергей Владимирович – начальник управления экономики и прогнозирования администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Миронова Марина Ивановна – начальник финансового управления администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Шанин Дмитрий Викторович – начальник управления капитального строительства и архитектуры администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Борисов Олег Вячеславович – начальник управления гражданской защиты и пожарной безопасности администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Сыров Александр Олегович – начальник Дивеевского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Кузнецов Николай Михайлович – начальник Северного территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Колганов Дмитрий Игоревич – начальник Сатисского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области;

Синицын Дмитрий Валерьевич – начальника РЭС (по согласованию);

Мурзин Алексей Иванович – начальник Дивеевской РЭГС (по согласованию);

Представитель территориального органа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 19 мая 2023 г. № 667

Положение о комиссии

по оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет задачи, функции, права и порядок работы комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования, расположенных на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, к осенне-зимнему периоду (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим органом по рассмотрению и решению вопросов проверки готовности теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии (далее – организации) и муниципальных дорог общего пользования, расположенных на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, к осенне-зимнему периоду.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными правовыми актами Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления по подготовке и проверке объектов энергетического, жилищно-коммунального хозяйства района и муниципальных дорог общего пользования к работе в зимних условиях.

2.2. Реализация единой политики на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области по вопросам проведения проверки готовности организаций к отопительному периоду.

2.3. Координация деятельности органов местного самоуправления в области готовности организаций к отопительному периоду.

2.4. Оценка готовности организаций к отопительному периоду.

2.5. Проведение проверок выполнения организациями требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду».

2.6. Рассмотрение документов, подтверждающих выполнение организациями требований по готовности к отопительному периоду.

2.7. При необходимости проведение осмотров объектов, подлежащих проверке.

2.8. Составление актов проверки готовности к отопительному периоду и паспортов готовности организаций к отопительному периоду.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов местного самоуправления, организаций независимо от организационно-правовой формы информацию и документы для работы комиссии.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов местного самоуправления и организаций независимо от организационно-правовой формы по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

4. Организация работы комиссии

4.1. Работой комиссии руководит председатель комиссии. Председатель комиссии планирует работу комиссии, утверждает повестку заседания комиссии, назначает дату и время заседания комиссии. На период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по утвержденному графику заседаний и по мере необходимости.

4.3. Решение комиссии о готовности к отопительному периоду объекта проверки, о необходимости устранения в установленные сроки замечаний к требованиям по готовности либо о неготовности к отопительному периоду принимается большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.4. Секретарь комиссии осуществляет следующие функции:

- прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии документов;

- информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке очередного заседания;

- подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписок из протоколов заседаний комиссии, решений комиссии;

- иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комиссии.

4.5. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане, в том числе представители юридических лиц, общественных объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

4.6. В течение одного дня с даты завершения проверки секретарем комиссии оформляется акт проверки готовности к отопительному периоду организаций, который подписывается председателем и членами комиссии присутствующих на проверке.

4.7. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

4.8. В случае если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, секретарем комиссии оформляется паспорт готовности, который выдается администрацией Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в течение пятнадцати дней с даты подписания акта проверки готовности к отопительному периоду.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 19 мая 2023 г. № 667

## График проведения заседаний

## по подготовке к отопительному периоду теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов

| № п/п | Дата проведения | Докладчики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Первая декада июня | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Директор МП «Коммунальник» |
|  |  | Директор МП «Сатисское ЖКХ» |
|  |  | Директор ООО «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Начальник управления образования администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Заведующая отделом культуры, спорта, молодежной политике и туризма администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник Северного территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник Дивеевского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
| 2. | Первая декада июля | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» |
|  |  | Директор МП «Коммунальник» |
|  |  | МП «Сатисское ЖКХ» |
| 3. | Первая декада августа | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник Северного территориального отдела администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник Дивеевского территориального отдела Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Начальник управления образования администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
|  |  | Заведующая отделом культуры, спорта, молодежной политике и туризма администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
| 4. | Первая декада сентября | Подведение итогов подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2023 – 2024 годов |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 19 мая 2023 г. № 667

Комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, социальной сферы и муниципальных дорог общего пользования к осенне-зимнему периоду 2023-2024 годов

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель | Сумма (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Теплоснабжение |
| 1.1 | Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис от дома № 5 по ул. Гаражная до дома № 41 А по ул. Первомайская | Май-Август | Директор МП «Сатисское ЖКХ» Клочков А.П. | 700,00 |
| 1.3 | Ремонт сетей теплоснабжения с. Дивеево, ул. Космонавтов, д. 1а - д. 14 | Апрель-Август | Директор МП «Коммунальник» Березкин А.А. | 400,00 |
| Итого: | 1100,00 |
| 2. Водоснабжение |
| 2.1 | Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 23 - д. 37 | Май-Октябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 120,00 |
| 2.2 | Ремонт водопроводных сетей с. Глухово, ул. Почтовая д. 69 - ул. Карла Маркса, д. 30 | Май-Октябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 300,00 |
| 2.3 | Ремонт водопроводных сетей с. Конново, ул. Малыгина, д. 57- д. 61 | Май-Октябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 180,00 |
| Итого: | 600,00 |
| 3. Водоотведение |
| 3.1 | Замена канализационной сети с. Кременки, ул. Новостройка, д. 9 | Май-Октябрь | Директор МП «Дивеевское ЖКХ» Сомцов А.С. | 300,00 |
| Итого: | 300,00 |
| 4. Электроснабжение |
| 4.1 | Ремонт наружного освещения в п. Сатис ул. Запрудная, ул. Первомайская, п. Беленки, ул. Дачная, п. Новостройка, ул. Луговая | Июль-Сентябрь | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Колганов Д.И. | 1660,00 |
| Итого: | 1660,00 |
| 5. Улично-дорожная сеть |
| 5.1 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пер. Ключевой с. Дивеево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 4678,30 |
| 5.2 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Некрасова с. Дивеево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 8849,92 |
| 5.3 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Отрадная в с. Дивеево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 2355,90 |
| 5.4 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Вознесенская в с. Дивеево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 2218,28 |
| 5.5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Сергея Ватрунина в с. Дивеево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 3533,83 |
| 5.6 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Березовая в с. Дивеево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 4544,56 |
| 5.7 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Орлова в с. Дивеево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 6917,85 |
| 5.8 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Блохина с. Дивеево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 1960,40 |
| 5.9 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Нагорная д. Осиновка | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 2320,43 |
| 5.10 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Нагорная с. Дивеево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 4544,56 |
| 5.11 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Новая Линия в с. Елизарьево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 2961,65 |
| 5.12 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Новостройка 1 в с. Елизарьево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 4779,10 |
| 5.13 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Кудашова в с. Елизарьево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 5541,97 |
| 5.14 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная в с. Б.Череватово | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 5262,86 |
| 5.15 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Мартынова в с. Дивеево | Май-Сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 6092,95 |
| 5.16 | Ремонт а/д Подъезд к Школе -интернат п. Сатис от а/д Выездное-Дивеево-Сатис | Май-Сентябрь | Начальник Сатисского территориального отдела администрации Колганов Д.И. | 8717,37 |
| 5.17 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Культурная в с. Смирново | Май-Сентябрь | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 681,99 |
| 5.18 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Микрорайон в с. Ивановское | Май-Сентябрь | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 1410,88 |
| 5.19 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Молодежная в с. Глухово | Май-Сентябрь | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 1346,75 |
| 5.20 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Новая в с. Глухово | Май-Сентябрь | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 3661,29 |
| Итого: | 82182,8 |
| 6. Благоустройство |
| 6.1 | Благоустройство общественного пространства по ул. Почтовая в с. Глухово | Май-Август | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 5563,22 |
| 6.2 | Содержание территорий населенных пунктов Северного территориального отдела | Май-сентябрь | Начальник Северного территориального отдела администрации Кузнецов Н.М. | 300,00 |
| 6.3 | Содержание территорий населенных пунктов Дивеевского территориального отдела | Май-сентябрь | Главный инженер Дивеевского территориального отдела Квитко М.Н. | 500,00 |
| Итого: | 6363,22 |
| 7. Капитальный ремонт |
| 7.1 | Замена входных дверей МБДОУ детский сад № 27 «Колосок» | Июль-Сентябрь | Заведующая детским садом Коршунова Л.И. | 139,00 |
| 7.2 | Ремонт кровли «Дивеевской средней школы» | Май-Август | Директор школы Ленькова Е.А. | 11337,40 |
| 7.3 | Ремонт фасада МБДОУ детский сад «Светлячок» | Май-Июнь | Заведующая детским садом Котяшова Е.Ю. | 5179,90 |
| 7.4 | Ремонт здания сельского дома культуры в с. Смирново | Июнь-Октябрь | Заведующая отделом культуры и спорта администрации Привалова Е.А. | 2673,00 |
| Итого: | 19329,3 |
| Всего: | 111535,32 |