ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ

ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

| 13 декабря 2019 г. |  | № | 92 |
| --- | --- | --- | --- |

О рассмотрении итогов исполнения национальных проектов в 2019 году в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области

В соответствии с поручением Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. от 18 ноября 2019 г. № Сл-001-358283/19 заслушав и обсудив анализ итогов исполнения национальных проектов в 2019 году в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области, проведенный министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области  совместно и министерством финансов Нижегородской области и АНО «Проектный офис стратегии развития Нижегородской области», Земское собрание Дивеевского муниципального района Нижегородской области р е ш и л о:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить надлежащее качество исполнения реализуемого на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области национального проекта «Жилье и городская среда» по благоустройству общественных пространств.

3. Отметить надлежащее качество исполнения реализуемого на территории Дивеевского муниципального района Нижегородской области национального проекта «Образование» по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

4. Решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Ударник».

Глава местного самоуправления                        Председатель Земского собрания

С.А.Кучин                                                              Д.Е.Борцов

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Земского собрания

Дивеевского муниципального района

Нижегородской области

от 13 декабря 2019 года № 92

Информация об

исполнении национальных проектов в 2019 году в

Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области

Национальные проекты реализуются в России в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 24 декабря 2018 года Правительство России завершило работу над формированием новых национальных проектов и комплексного плана по развитию инфраструктуры и определило цели и задачи на период до 2024 года по 12 стратегическим направлениям, которые были предусмотрены Указом Президента России о национальных проектах, а также Правительством России в этот список был добавлен комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

Национальные проекты направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Это высокая ответственность для органов местного самоуправления. Поэтому в ближайшие годы нам предстоит решать масштабные задачи по многим направлениям

Важность проектов определяет и подходы к их финансированию. В Указе Президента есть поручение Правительству РФ финансировать реализацию национальных проектов в приоритетном порядке. В приоритетном порядке решено направлять на их реализацию дополнительные доходы. Аналогичное положение есть и на уровне региона, такой же подход применяется и на муниципальном уровне.

Дивеевский муниципальный район Нижегородской области в 2019 году участвует в реализации  национальных проектов: «Жилье и городская среда», «Образование»,  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

1. Национальный проект «Жилье и городская среда»

Одним из значимых проектов, которые реализуются на территории  муниципального образования является проект «Жилье и городская среда»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды».

В феврале 2019 года в результате приема предложений от населения было предложено обустроить общественное пространство по ул. Октябрьская в с. Дивеево (от ул. Южная до Дома творчества).

Проанализировав поданные предложения было решено предусмотреть в общественном пространстве  4 зоны:

- площадку активного отдыха с установкой спортивных снарядов

- площадку тихого отдыха (пешеходные дорожки, скамьи для отдыха…)

- площадку детского отдыха (детский игровой городок)

- площадку для проведения событийных мероприятий, где располагается миниатюрная сцена, места для отдыха.

Было предусмотрено освещение всей территории, фонарями с небольшими по высоте фонарными столбами и энергоэффективными источниками света.Разработку эскизного проекта благоустраиваемой территории с учетом пожеланий граждан, осуществило  ООО «Профессионал-СтройПроект».

В июне 2019 года администрацией Дивеевского сельсовета  проведены конкурсные процедуры по подбору подрядной организации на выполнение работ по благоустройству общественного пространства. 17.06.2019 года с ООО «ТРЕСТ №16» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественного пространства.

Сумма контракта составила - 6525530,78 рублей.  в .т.ч

- средств федерального бюджета – 5689,5 тыс. рублей;

- средств областного  бюджета – 237,1 тыс. рублей;

- средств  местного бюджета – 750,22 тыс. рублей.

Работы  по контракту выполнены в полном объеме – 100%.

4 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие благоустроенного общественного пространства. Жители и гости с. Дивеево получили прекрасную зону отдыха, где можно проводить свой досуг. У  детей появилась возможность вместе с родителями отдохнуть на данной площадке общественного пространства, где уровень комфортности соответствует всем стандартам и СНиПам подобных площадок. Посещаемость данного объекта  составляет от 100 до 150 чел в день. Реализованное мероприятие является частью (первой очередью) проекта благоустройства общественных пространств по ул. Октябрьская, Южная, Космонавтов, который предусматривает создание безопасных и благоприятных условий для отдыха граждан, повышения уровня комфортности проживания населения и гостей села.

2. Национальный проект «Образование»

## Образование — одна из ключевых сфер в социальной жизни нашего района, определяющая будущее его развитие. Одна из Целей национального проекта РФ «Образование» воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций.

2.1. Региональный проект «Современная школа» (Создание   Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»).

Проект направлен на внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология», «Информатика», «ОБЖ». Центр образования «Точка роста» создан на базе МБОУ «Дивеевская СОШ». Для работы центра отремонтированы 2 кабинета и приобретена необходимая новая мебель за счет средств местного бюджета на сумму 850 тыс. руб.  Помещения оснащены новой мебелью и оборудованы в соответствии с современными требованиями. Поставка оборудования произведена за счет средств федерального и областного бюджетов на сумму 1 569 227,43 рублей (по состоянию на 09.12.2019 г.).

Центр образования «Точка роста» открылся 24 сентября 2019 года. В настоящее время в Центре образования проводятся занятия по предметам «Технология», «ОБЖ», «Информатика» и внеурочные занятия по робототехнике, шахматам, проектной деятельности.

Ожидаемые результаты: - 100% вовлечение детей  данной образовательной организации (848) в образовательные программы по данному направлению и 70% детей вовлечение в дополнительное образование.

2.2 Региональный проект «Успех каждого ребенка».

Проект направлен на формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

В рамках проекта дети района принимают участие в реализации проекта «Билет в будущее», который позволит создать и внедрить комплексную систему мер по ранней профориентации. Построить для каждого участника проекта собственную образовательную траекторию. Проведено практическое мероприятие по выявлению ранней профессиональной ориентации обучающихся района с клубом инновационных технологий и робототехники «РОБОТЕК» г. Выкса. В данном мероприятии приняли участие 89 обучающихся. Учащимся даны рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными областями деятельности. Учащиеся школ района участвуют в системе проведения открытых онлайн-уроков, которая позволит организовать не менее 16 открытых уроков в год. Данные мероприятия помогут детям более осознанно  выбрать будущую профессию.

В целях обеспечения доступности дополнительного образования детей путем создания современных условий для освоения обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению на базе МБОУ «Дивеевская СОШ» работал мобильный детский технопарк «Кванториум». В ходе занятий обучающиеся осваивали передовые технологии в области электроники, современный язык программирования, посещали занятия в виртуальной реальности, максимально приближенные к реальности. 270 детей района обучились и получили свидетельства о прохождении обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по разным направлениям обучения.

В дальнейшем работа по указанным выше мероприятиям будет продолжаться.

В рамках реализации федерального проекта «Учитель будущего» педагоги района принимали участие в апробации процедуры диагностики профессиональных компетенций педагогов - предметников основного общего и среднего общего образования. Тестирование педагогов - предметников проводилась в онлан-формате. В тестировании приняли участие 8 педагогов МБОУ Дивеевская СОШ».

3. Национальный проект  «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В целях создания благоприятных условий для опережающего развития малого и среднего предпринимательства в рамках реализации Регионального проекта Нижегородской области «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Нижегородской области» предусмотрено расширение имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Местная задача — оказать имущественную поддержку малому и среднему бизнесу.

В целях реализации проекта:

- утвержден перечень муниципального имущества Дивеевского муниципального района Нижегородской области, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства;

- создана рабочая группа по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;

- утвержден план-график (дорожная карта) осуществления мероприятий по организации имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- утверждено положение о порядке предоставления имущества в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства;

- разработан административный регламент по оказанию муниципальной услуги «Предоставление в аренду объектов имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- перечень муниципального имущества размещен на сайте администрации района;

- мероприятие по оказанию имущественной поддержки включено в программу «Развитие предпринимательства в Дивеевском муниципальном районе Нижегородской области».

Работы выполняются в соответствии с «дорожной картой» - 100 %.

Реализация данных мероприятий  приведет к улучшению условий предпринимательской деятельности  и созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан, увеличению численности в сфере малого   предпринимательства и создания условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере АПК, туризма, гостиничного бизнеса и услуг.

В 2020 году и в дальнейшем администрация Дивеевского муниципального района будет участвовать не только в названных выше национальных проектах, а также в ряде других проектов.

По  реализации национального проекта « Образование»:

- в соответствии с приказом Министерства образования науки и молодежной политики Нижегородской области от 30.09.2019 № 2346 «Об утверждении перечня  общеобразовательных организаций Нижегородской области, на базе которых в 2020 году и на плановый период 2021-2022 годов будут созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»:

-  в 2021 году «Точка роста» будет создана в МБОУ «Сатисская СОШ»,

- в соответствии с приказом Министерства образования науки и молодежной политики Нижегородской области от 30.09.2019 № 2350 «Об утверждении перечня  общеобразовательных организаций Нижегородской области для реализации мероприятий по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды в 2020 и на плановый период 2021- 2022 годов»:

- в 2020 году  - МБОУ «Дивеевская СОШ»,

- в 2021 году - МБОУ «Сатисская СОШ», МБОУ «Ивановская СОШ»

- подана заявка на создание дополнительных мест технической и физкультурно-спортивной направленности в Доме творчества в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».

- планируется работа по сетевому взаимодействию на базе детского технопарка «Кванториум» г.Саров в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка».

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда в 2020-2021 годах работы по благоустройству общественных пространств по ул. Октябрьская продолжатся. В настоящее время бюджету Дивеевского муниципального района Нижегородской области, в рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» доведены лимиты денежных средств. Они составили - 12966,57 тыс. рублей в 2020 году и 12675,40 тыс. рублей в 2021 году.

На сегодняшний день ведутся подготовительные работы по приему предложений от населения по элементам и функциональным зонам, которые целесообразно разместить на  перспективных общественных территориях, а также до конца 2019 года пройдут общественные обсуждения. Органы местного самоуправления совместно с населением определят функциональное назначение и наполняемость общественного пространства элементами благоустройства, спортивными, детскими сооружениями и малыми архитектурными формами.

По итогам данных мероприятий будет создан единый эскизный проект благоустройства ул. Октябрьская от ул. Мира до юго-восточного обхода с. Дивеево, который будет поэтапно реализован в ближайшие два года.

Постановлением Правительства РФ утверждена государственная программа комплексного развития сельских территорий. Национальное отличие этой программы от существовавших ранее в том, что она увязана с существующими ныне национальными проектами. Она нацелена именно на развитие сельской территории, на развитие там гражданской жизни и будет касаться именно быта, социальной обстановки, местных инициатив, жилья, всего, что касается человек. По сути, это тоже нацпроект. Главное для нас, как его реализовать?

Безусловно, мы не остались в стороне и уже заявились в двух ведомственных проектах данной госпрограммы, это: «Современный облик сельских территорий». Этот проект позволит развивать конкретную территорию, ставя конкретные задачи и целевые индикаторы.

Подготовлены паспорта проектов и направлены в Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов нижегородской области:

- по строительству детского сада на 240 мест в с. Дивеево;

- по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Дивеево.

За последние три года в районе сокращение очередности детей от 3 до 7 лет осуществлялось за счет уплотнения групп в детских садах (введено 72 дополнительных дошкольных места). Однако, это не позволяет решить проблему нехватки мест в детских садах и ликвидации очередности в целом.

Под строительство  детского сада имеется земельный участок и разработан проект  на 240 мест. По данному проекту имеется положительное заключение ГАУ НО «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».  В настоящее время проект требует корректировки. Ориентировочная стоимость проектных работ 20 - 25 млн. рублей,  ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ 350 млн. рублей. Строительство данного дошкольного учреждения позволит решить проблему очерёдности в детские сады и провести реконструкцию в имеющихся детских садах.

Для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса имеется земельный участок площадью 3,76 га. Строительство многофункционального спортивного сооружения в с.Дивеево позволит дополнительно привлечь жителей района к участию в спортивно-массовых мероприятиях, будет способствовать оздоровлению населения района. Также позволит организовать активный досуг детей, молодежи, ведь  занятия физической культурой и спортом -  лучшая профилактика в борьбе с асоциальными проявлениями в молодежной среде. В новом физкультурно- оздоровительном ФОКе будет работать более 10 секций, а пропускная способность  составит до 500 человек в сутки.

Подобные проекты паспортов подготовлены и направлены по строительству сельского Дома культуры на 182 места в с. Суворово, а также по строительству в данном населенном пункте очистных сооружений канализации производительностью 120 куб.м./сут. и реконструкции водозабора с сетями водоснабжения производительностью 240 куб.м./сут.

В рамках другого ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» подготовлены и также направлены в Министерство сельского хозяйства комплекты документов по Обустройству площадок накопления твердых коммунальных отходов в селе Дивеево (11 штук) и селе Кременки (5 штук). Ожидаемые результаты: сокращение несанкционированных свалок и количество жалоб населения по вопросам санитарного содержания сельских территорий, создание более благоприятных условий жителям Дивеевского сельского поселения. Также направлены документы по устройству 3-х спортивных площадок в с. Глухово, с. Елизарьево и с. Верякуши, которые позволят в данных населенных пунктах решить ряд важнейших задач по пропаганде здорового образа жизни, организации занятий спортом детей школьного возраста и взрослого населения.

Информация по объектам на 10.12.2019

1. Строительство автомобильной дороги «Юго-восточный обход центральной части с. Дивеево в Дивеевском районе Нижегородской области (участок 1, участок 2)». Протяженность 2,911 км. Объект введен в эксплуатацию.

Стоимость объекта – 354 070,16 тыс.руб. (179 467,04 – 2018 год, 174 603,12 – 2019 год)

2. В рамках развития паломническо-туристического кластера Арзамас-Дивеево-Саров на территории района в период 2019-2022 годы запланированы мероприятия по ремонту и строительству автомобильных дорог, а также тротуаров.

В 2019 году в подпрограмму «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них» Государственной программы «Развитие транспортной системы Нижегородской области» были включены мероприятия по ремонту 6-ти муниципальных дорог с. Дивеево по ул. 9 мая, Луговая, Парковая, Клочнева, Маяковского и пер. Нижегородский. Сумма средств на проведение ремонтных работ составила - 19632,773 тыс. рублей. протяженность улиц 4,79 км).

Также в 2019 году проведены работы по разработке дефектных ведомостей и сметной документации для ремонта 25-ти из 43-х автомобильных дорог требующих ремонта, на сумму 55577,00 тыс. рублей. В I квартале 2020 года работы по разработке документации на ремонт завершится в полном объеме.

Продолжается работа по разработке сметной документации на проектно-изыскательские работы для строительства 34-х автомобильных дорог имеющих грунтовое покрытие и 19-ти тротуаров села Дивеева. После прохождения экспертизы достоверности сметной стоимости в ГБУ НО «Нижегородсмета» и зависимости от даты предоставления субсидий местному бюджету на реализацию данных мероприятия, путем конкурсных процедур, будет произведен подбор подрядной организации на выполнение работ по проектированию, а далее на выполнение строительных работ. Планируемый срок реализации мероприятий намечен на 2020-2021 годы.

3. Строительство объекта «Распределительный газопровод низкого давления в д.Осиновка Дивеевского района Нижегородской области по ул.Новая, пер.Луговой, ул.Нижняя, ул.Нагорная». Протяженность газопровода 2,4 км. Объект введен в эксплуатацию.

Стоимость объекта 4 176,65 тыс. руб.

4. Строительство здания администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области. В здании администрации будут располагаться все структурные подразделения администрации с привлечением областных организаций таких как  МФЦ, ЗАГС, управление  социальной защиты населения, центр занятости и др.

Стоимость объекта 355 920,4 тыс. руб.

5. Строительство объекта «Реконструкция очистных сооружений и канализационно-насосной станции, расположенных по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево»

08.08.2019 заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы. Подрядная организация ООО «Оском».

Стоимость объекта 79 511,58 тыс.руб.

Оплачено – 36 600,3 тыс.руб. (13 081,1 тыс.руб. –  по КС, 23 519,2 тыс.руб.  – аванс)

6. Строительство объекта «Водозаборный узел и сети водоснабжения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево». 08.08.2019 заключен муниципальный контракт на строительно-монтажные работы. Подрядная организация ООО «Оском».

Стоимость объекта 188 092,47 тыс.руб.

Оплачено – 70 327,4 тыс.руб. (20 070,1 тыс.руб. – по КС, 50 257,3 тыс.руб.  – аванс)

7. Проектирование объекта «Строительство автостанции в с.Дивеево Дивеевского района Нижегородской области». 09.09.2019  заключен муниципальный контракт.  Проектная организация ООО «Энерготехсервис».

Стоимость проектирования 3 500,0 тыс.руб.

8. Проектирование объекта «Строительство распределительных газопроводов жилой застройки по ул. Березовая, ул.С.Пушкова, ул. Лубяная в с.Дивеево Нижегородской области». 20.08.2019 заключен муниципальный контракт. Проектная организация АО «ПИ «Мордовагропромпроект».

Стоимость проектирования 3 024,7 тыс. руб.

Срок завершения проектирования, включая получение положительных заключений экспертизы до 20.12.2019.

9. Проектирование объекта «Строительство распределительных газопроводов жилой застрой по ул. Лермонтова, ул. Тургенева в с.Дивеево Нижегородской области». 20.08.2019 заключен муниципальный контракт.

Проектная организация АО «ПИ «Мордовагропромпроект».

Стоимость проектирования 2 391,2 тыс. руб.

Срок завершения проектирования, включая получение положительных заключений экспертизы до 20.12.2019.

10. Проектирование объекта «Реконструкция распределительного газопровода по ул. Привольная в с. Дивеево Нижегородской области». 20.08.2019 заключен муниципальный контракт. Проектная организация АО «ПИ «Мордовагропромпроект».

Стоимость проектирования 2 064,8 тыс. руб.

Срок завершения проектирования, включая получение положительных заключений экспертизы до 20.12.2019.

11. Проектирование объекта «Капитальный ремонт МБОУ «Дивеевская СОШ», Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Матросова, д. 4». 09.09.2019 заключен муниципальный контракт. Проектная организация ООО «Нижегородагропроект».

Стоимость проектирования 2 600,0 тыс.руб.

Срок завершения проектирования, включая получение положительных заключений экспертизы до 16.12.2019.

12. Проектирование объекта «Реконструкция филиала МБОУ «Ивановская СОШ» Елизарьевская ООШ, Дивеевский район, с. Елизарьево, ул. Прокеева, д. 2а». 23.09.2019 заключен муниципальный контракт. Проектная организация ООО «Нижегородагропроект».

Стоимость проектирования 3 000,0 тыс. руб.

Срок завершения проектирования, включая получение положительных заключений экспертизы до 16.12.2019.

13. Проектирование объекта «Капитальное строительство набережной с. Дивеево»

24.05.2019 заключен тройственный договор (АНО "УК "Саровско-Дивеевский Кластер" - заказчик, администрация Дивеевского муниципального района - технический заказчик, ООО «СаровИнвест 2» - проектировщик). Ведутся проектно-изыскательские работы. Срок завершения проектирования, включая получение положительных заключений экспертизы до 20.12.2019.

14. Проектирование объекта «Строительство перехватывающей парковки по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево»

24.05.2019 заключен тройственный договор (АНО "УК "Саровско-Дивеевский Кластер" - заказчик, администрация Дивеевского муниципального района - технический заказчик, ООО «СаровИнвест 2» - проектировщик). Ведутся проектно-изыскательские работы. Срок завершения проектирования, включая получение положительных заключений экспертизы до 20.12.2019.

15. Проектирование объекта «Ливневая канализация и очистные сооружения, расположенные по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево»

01.07.2019 заключен тройственный договор (АНО "УК "Саровско-Дивеевский Кластер" - заказчик, администрация Дивеевского муниципального района - технический заказчик, ООО «Инжкомпроект» - проектировщик). Ведутся проектно-изыскательские работы. Срок завершения проектирования, включая получение положительных заключений экспертизы до 20.12.2019.

16. Проектирование объекта «Строительство Центра культурного развития в с. Дивеево Нижегородской области».

01.07.2019 заключен тройственный договор (АНО «УК "Саровско-Дивеевский Кластер"  - заказчик, администрация - технический заказчик, ООО «Энерготехсервис» - проектировщик). Ведутся проектно-изыскательские работы. Срок завершения проектирования, включая получение положительных заключений экспертизы до 20.12.2019.

17. Проектирование объекта «Благоустройство общественных пространств с. Дивеево:

- Набережная р.Вичкинзы,

- Парк победы,

- Парковая зона отдыха у истока р. Лубянка».

Ведутся проектно-изыскательские работы. Срок завершения проектирования, включая получение положительных заключений экспертизы до 20.12.2019. Проектная организация - государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский архитектурный институт (государственная академия)» (МАРХИ).