СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

| от 10 декабря 2025 г. |  | № | 31 |
| --- | --- | --- | --- |

О рассмотрении итогов исполнения национальных проектов в 2025 году в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области

В соответствии с поручением Губернатора Нижегородской области Никитина Г.С. от 20 ноября 2025 г. № Сл-001-1044338/25, заслушав и обсудив анализ итогов исполнения национальных проектов в 2025 году в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области, проведенный министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области совместно с министерством финансов Нижегородской области и АНО «Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области»,

Совет депутатов Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области р е ш и л :

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить отличное качество исполнения реализуемого на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области национального проекта «Инфраструктура для жизни».

3. Отметить отличное качество исполнения реализуемого на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области национального проекта «Семья».

4. Отметить надлежащее качество исполнения реализуемого на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области национального проекта «Молодежь и дети».

5. Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Настоящее решение подлежит опубликованию в «Ударник».

| Председатель Совета депутатов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области ___________________ Д.Е.Борцов | Глава местного самоуправления Дивеевского муниципального округа Нижегородской области ___________________ С.А. Кучин |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета депутатов

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

от 10 декабря 2025 г. № 31

Информация

об исполнении национальных проектов в 2025 году в

Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области

Ключевой целью реализации национальных проектов является улучшение качества жизни людей и создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. Одним из важнейших показателей эффективности работы муниципальных команд является исполнение национальных проектов. Каждый муниципалитет получит оценку по итогам реализации национальных проектов за год.

Дивеевский муниципальный округ Нижегородской области в 2025 году принял участие в реализации национальных проектов: «Инфраструктура для жизни», «Молодежь и дети», «Семья».

- Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

В рамках проекта проведены мероприятия по благоустройству общественного пространства: «Прогулочная зона по ул. Южная в с. Дивеево Дивеевского муниципального округа Нижегородской области». Оборудован   тротуар, установлены  малые архитектурные формы, смонтировано освещение и  проведено озеленение.

Общая площадь обустройства составила 2 722,0 м², в т.ч. площадь нового покрытия – 1986 м², площадь озеленения – 736 м².

Объем финансовых затрат на реализацию вышеуказанного мероприятия составил - 6 888 143,00 рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 5 000 000,00 руб.

- средства регионального бюджета – 208 333,34 руб.

- средства местного бюджета – 1 679 809,66 руб.

Работы по контракту выполнены досрочно в полном объеме  в полном объеме.

Целью реализации данного проекта является формирование комфортной городской среды, благоустройство общественных территорий на основе инициативы и предложений жителей, чтобы они стали более комфортными и посещаемыми местами массового отдыха.

В рамках региональной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году планируется проведение работ по благоустройству общественного пространства «Прогулочная зона по ул. Ленина в п. Сатис Дивеевского муниципального округа Нижегородской области». Благоустройству подлежит участок площадью – 1800 м². Проектом предусмотрено: устройство тротуара, покрытия, установка МАФов, озеленение, освещение

Региональный проект «Жилье»

В рамках проекта планируется расселить четыре квартиры из аварийного  жилого дома в пос.Сатис, по ул.Первомайская д.35 путем выкупа. Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Дивеевского муниципального округа подписано. В  Министерство строительства Нижегородской области направлена заявка перечисление денежных средств. Риски неисполнения обязательств  в 2025 году отсутствуют.

Объем финансовых затрат на реализацию вышеуказанного мероприятия составил - 18 861 635,00 рублей, из них:

- областной бюджет – 18 220 066,59 руб.;

- бюджет муниципального округа - 641 568,41 руб.

Еще три квартиры будут расселены в 2026 году.

- Национальный проект «Семья»

Региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры»

Сатисская сельская библиотека стала победителем федерального конкурса национального проекта «Семья» на создание модельных муниципальных библиотек.

Объем финансовых затрат на реализацию вышеуказанного мероприятия составил - 8 080 000,00 рублей, из них:

- федеральный бюджет – 7 680 000,00 руб.;

- областной бюджет – 320 000,00 руб.;

- бюджет муниципального округа – 80 000,00 руб.

Работы по контракту выполнены в установленный контрактом срок в полном объеме.

Сатисская модельная библиотека оснащена интерактивным терминалом, SMART-телевизорами, компьютерами, профессиональным сканером книг с ламинатором и брошюровщиком, фотоаппаратом, 3D-принтером, техникой для копирования и распечатывания документов, умной колонкой с роутером, очками виртуальной реальности и многим другим. В детской зоне есть также стол для рисования песком. Помещения обставлены красивой и удобной мебелью.

Современная библиотека  будет  успешно содействовать реализации прав жителей поселка на доступ к информации, формировать их профессиональные и культурные потребности.

На конкурсный отбор федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» 2026 года подана заявка на создание  модельной  библиотеки в с.Дивеево.

3. Национальный проект «Молодежь и дети»

Региональный проект «Все лучшее детям»

Цель   национального проекта –  раскрытие потенциала каждого человека, развитие его способностей и формирование ответственной патриотически настроенной личности. Вся система образования, в том числе работа педагогов, направлена на достижение этой цели. Эти задачи легли в основу нового национального проекта «Молодежь и дети».

В рамках  проекта выполнен капитальный ремонт здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Суворовская основная общеобразовательная школа». Срок выполнения работ до 30 декабря 2025 года. Оборудование закуплено на сумму 11 млн. 929 тыс. 824 рубля.

Объем финансовых затрат на реализацию проекта составил - 80 160 159 рублей, из них:

- федеральный бюджет – 48 884 000,00 руб.;

- областной бюджет – 27 268 159,99 руб.;

- бюджет муниципального округа - 4 008 000,00 руб.

В школе обновлена кровля, окна, входные группы, отремонтированы внутренние помещения, переоборудованы инженерные коммуникации. В кабинеты закупили новые парты и стулья,  появились интерактивные панели и доски. Обновились столовая, актовый и спортивные залы, кабинет детских инициатив. Благодаря проекту дети будут обучаться в современных комфортных условиях с использованием новых инновационных технологий.

Контракт будет исполнен в установленный срок в полном объеме.

Региональный проект «Педагоги и наставники»

Проект направлен на развитие образования и повышения престижа профессии педагога. Объем финансовых затрат на реализацию вышеуказанного мероприятия составил 19 583 739,00 рублей, из них:

- федеральный бюджет – 19 525 343,00;

- областной бюджет – 58 396,00.

В рамках проекта проводятся выплаты ежемесячного денежного вознаграждения советникам директора по воспитанию, ежемесячные выплаты денежного вознаграждения за классное руководство. Участие в национальном проекте «Молодежь и дети» позволяет обеспечить возможность обучающимся получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от местонахождения образовательной организации.

В 2026 году будет продолжена работа в рамках национального проекта «Молодежь и дети по оснащению общеобразовательных учреждений оборудованием для проведения занятий по предметам «Физика», «Искусство», «Музыка».