Отчет  по результатам контрольного мероприятия

«Проверка законности и эффективности использования межбюджетной субсидии, предоставленной Дивеевскому  муниципальному округу Нижегородской области  из областного бюджета Нижегородской области в 2024 году на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»

Проверка проведена в рамках проведения  совместного  с контрольно – счетной палатой Нижегородской области  и КСО  муниципальных образований контрольного мероприятия «Проверка законности и эффективности использования предоставленной из областного  бюджета в 2024 году и истекшем периоде 2025 года межбюджетной субсидии на реализацию проекта инициативного  бюджетирования «Вам решать!».

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.26 плана работы  контрольно - счетной палаты Нижегородской области на 2025год, утвержденного  решением Коллегии контрольно – счетной палаты Нижегородской области от 25.12.2024 № 28; пункт 1.4 плана работы контрольно - счетной комиссии Дивеевского муниципального округа  на 2025год.

Объекты контрольного мероприятия:

- Администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области,

- Сатисский  территориальный отдел администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Цель контрольного мероприятия:  проверка законности и эффективности использования средств бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, направленных на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!».

Предмет контрольного мероприятия:

Ремонт тротуара по ул. Гаражная, ул. Мира в пос. Сатис Дивеевского муниципального округа  Нижегородской области.

Объем проверенных средств  - 3 432,0 тыс. рублей,  из них:

средства областного бюджета – 2 505,4 тыс. рублей,

средства местного бюджета –755,0 тыс. рублей,

прочие источники (средства граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц) – 171,6 тыс. рублей.

По результатам контрольного мероприятия  установлено:

В 2024 году  в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» на территории Дивеевского муниципального округа в числе победителей признано 3 инициативных проекта, предусмотренных к реализации, общей стоимостью - 11 422,2 тыс. рублей.

В 2024 году между Министерством внутренней региональной и муниципальной политикой Нижегородской области и администрацией Дивеевского муниципального округа Нижегородской области заключено  соглашение от  26 января 2024 года № 320-23/15 о предоставлении из областного бюджета бюджету  Дивеевского муниципального округа субсидии на реализацию инициативных проектов при наличии в соглашении определенных  условий.

Условия предоставления субсидии  администрацией Дивеевского муниципального округа  соблюдены в полном объеме.

В соответствии с пунктом 2.2.1 Соглашения, субсидия была  предоставлена в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 2024 году  в бюджете муниципального образования в сумме - 7 589,2 тыс. рублей.

В 2024 году  в рамках инициативного бюджетирования «Вам решать!» на территории Дивеевского муниципального округа  реализовано 3 объекта в общей сумме 10 262,7 тыс. рублей, в том числе, средства областного бюджета – 7 589,2 тыс. рублей, средства местного бюджета  округа – 2 325,2 тыс. рублей, инициативные платежи граждан – 344,2 тыс. рублей.

Обязательства по достижению значений показателей результативности, использования субсидии, предусмотренных Соглашением, выполнены.

В рамках контрольного мероприятия проведена  выборочная проверка инициативного проекта: «Ремонт тротуара по ул. Гаражная, ул. Мира в пос. Сатис Дивеевского муниципального округа  Нижегородской области».

Расходы, связанные с выполнением работ по реализации инициативного  проекта «Ремонт тротуара по ул. Гаражная, ул. Мира в пос. Сатис Дивеевского муниципального округа  Нижегородской области» осуществлены путем закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Муниципальный контракт № 4-2024 на проведение работ  по объекту  был заключен  по результатам  проведения электронного аукциона.

Цена контракта составила 3 432,0 тыс. рублей. Сметная стоимость на выполнение работ по данному объекту  -3 900,0 тыс.   рублей.

Экономия  средств при заключении муниципального контракта  составила – 468 ,0 тыс. рублей.

Информация о  сдаче объекта, оплате  за выполненные работы   выложена на  официальном сайте  закупок ЕИС.

Реализация  проекта инициативного  бюджетирования «Вам решать!»  достигнута на  100%

Председатель контрольно – счетной комиссии

Дивеевского муниципального округа                                                       Н.И.  Кузяева