# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 1 июля 2025 г. |  | № | 763 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2025 год

В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 31 марта 2021 г. № 394, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2025 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области обеспечить реализацию мероприятий программы в соответствии с утвержденным планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы местного самоуправления						 С.А.Сыров

Сыров С.А.

Миронова М.И.

Варенцов С.В.

Герасимова Е.В.

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 1 июля 2025 г. № 763

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2025 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 Предоставление субсидий на ремонт и содержание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на ремонт и содержание водопроводных сетей | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание водопроводных сетей | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Арзамасская, д.73А-74 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Казамазова, д.1-2 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Дивеево, ул. Комсомольская, д.3 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. Направление расходов: Перенос водопроводных сетей с. Елизарьево, ул. Прокеева, д.1 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. Направление расходов: Перенос сетей водоотведения с. Елизарьево, пер. 9 Мая д.3 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей водоотведения | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. Направление расходов: с. Елизарьево, ул. Садовая, д.34-36 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. Направление расходов: с. Суворово, ул. Новая Заовражная, д.167 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8. Направление расходов: с. Суворово, ул. Слободская, д.172-174 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.9. Направление расходов: с. Глухово, ул. Молодежная, д.9-11 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10. Направление расходов: п. Коврез, ул. Прудовая, д.13-14 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. Направление расходов: п. Сатис, ул. Колхозная | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. Направление расходов: Между п. Цыгановка - п. Хвощево | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.13. Направление расходов: п. Сатис, ул. Ленина от колодца д. 14 до колодца д. 12 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей водоотведения | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.14. Направление расходов: Очистные сооружения с. Дивеево | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий на ремонт и содержание сетей теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сетей теплоснабжения | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис ул. Заводская от тепловой камеры № 9 до тепловой камеры № 11 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения с. Кременки, ул. Новостройка | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. Направление расходов: Ремонт сетей горячего водоснабжения с. Кременки, ул. Новостройка | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. Направление расходов: Ремонт сетей горячего водоснабжения с. Кременки, ул. Новостройка | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. Направление расходов: Замена газовых котлов на бюджетных котельных | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий на ремонт и техническое перевооружение котельных | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Проведение ремонта и технического перевооружения котельных | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. Направление расходов: Замена оборудования на газовой котельной | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Техническое перевооружение котельной | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. Софинансирование мероприятий реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Реализации проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» | 1545,28 | 0,00 | 0,00 | 5717,20 | 74,51 |
| 1.4.1. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей в с. Глухово, с. Суворово | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 847,28 | 0,00 | 0,00 | 2965,46 | 38,51 |
| 1.4.2. Направление расходов: Модернизация (устройство закальцовки) системы водоснабжения в с. Дивеево | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 698,00 | 0,00 | 0,00 | 2751,74 | 36,00 |
| Подпрограмма 2 Ремонт муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Ремонт муниципального имущества | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение ремонта муниципального имущества | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Направление расходов: Мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация Дивеевского муниципального округа | Январь | Декабрь | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 15500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. Направление расходов: Приобретение машин и оборудования | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Приобретение машин и оборудования | 1600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. Направление расходов: Возмещение убытков и выпадающих доходов МП «Дивеевское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Возмещение убытков и выпадающих доходов | 6000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. Направление расходов: Возмещение убытков и выпадающих доходов МП «Коммунальник» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Август | Октябрь | Возмещение убытков и выпадающих доходов | 3400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. Направление расходов: Возмещение убытков и выпадающих доходов МП «Сатисское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Возмещение убытков и выпадающих доходов | 4500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе с разбивкой по бюджетам: |  |  |  |  | 28766,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе за счет всех бюджетов: |  |  |  |  | 28766,99 |  |  |  |  |