# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 26 июня 2025 г. |  | № | 110-р |
| --- | --- | --- | --- |

Об изменении существенных условий контракта

В связи с возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами (сложность логистики, возникшей в следствии санкционной политики), влекущими невозможность его исполнения в установленный срок, достигнутым соглашением сторон по изменению существенных условий контракта, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 16.06.2025 г. № 10-2025 «Поставка фекального погружного насоса с электродвигателем», увеличив срок поставки товара до 25.07.2025 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы местного самоуправления 						С.А.Сыров

Варенцов С.В.

Герасимова Е.В.