# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 5 декабря 2024 г. |  | № | 1594 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы

"Переселение граждан на территории

Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г."

В целях ликвидации аварийного жилищного фонда на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", постановлением Правительства Нижегородской области от 04.07.2024 N 399 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.", постановлением Правительства Нижегородской области от 15.03.2024 № 109 "Об утверждении государственной программы "Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области", администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу "Переселение граждан на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.".

2. Отделу организационно-кадровой работы управления делами администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области обеспечить обнародование настоящего постановления и его размещение на официальном сайте администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Забродину А.В.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

Забродина А.В.

Денискина Ю.Н.

Герасимова Е.В.

Березкина Л.Ю.

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 5 декабря 2024 г. № 1594

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ДИВЕЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В ПЕРИОД

С 2024 ПО 2028 ГОД ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,

ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ С 1 ЯНВАРЯ 2017 Г. ДО 1 ЯНВАРЯ 2022 Г."

(далее – Программа)

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа "Переселение граждан на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 год из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г." |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ); Федеральный закон от 21 июля 2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ); Постановление Правительства Нижегородской области от 15.03.2024 № 109 «Об утверждении государственной программы Нижегородской области "Развитие жилищного строительства и ликвидация аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области», Региональная адресная программа «Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г", утвержденная постановлением Правительства Нижегородской области от 04 июля 2024 года № 399. |
| Муниципальный заказчик (координатор) Программы | Администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
| Разработчик Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |
| Главный распорядитель бюджетных средств Программы | Администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области |

| Цели муниципальной программы | - Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области (далее - ДМО) |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | - Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), в благоустроенные жилые помещения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в течение 2024 - 2028 годов, в 4 этапа: 1 этап 2024 - 2025 годы; 2 этап 2025 - 2026 годы; 3 этап 2026 - 2027 годы; 4 этап 2027 - 2028 годы |
| Объем и источники финансированияПрограммы | 1. Финансирование 1 этапа 2024 - 2025 годы – 0,0 руб., 2. Финансирование 2 этапа 2025 - 2026 годы - 0,0 руб., 3. Финансирование 3 этапа 2026 - 2027 годы - 30 163 000 руб. руб., в том числе: средства областного бюджета – 28 654 700 руб., средства местного бюджета – 1 508 300 руб. 4. Финансирование 4 этапа 2027 - 2028 годы - 0,0 руб. |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Индикатор 1: Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы от площади многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 1 января 2022, - 100%; Индикатор 2: Доля освобожденных жилых помещений от общего количества жилых помещений, подлежащих к расселению в результате выполнения Программы, - 100%; Индикатор 3: Доля переселенных граждан от общего количества граждан, подлежащих переселению в результате выполнения Программы, - 100% |

- 2. ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Характеристика текущего состояния

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых помещений, существующий на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

По состоянию на 01.01.2024 общая площадь жилых помещений на территории Дивеевского муниципального округа в многоквартирных домах, частных жилых домах и домах блокированной застройки составляет 589,5 тыс.кв. м. Количество многоквартирных домов, расположенных на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, составляет 202 единицы, общей площадью 156,7 тыс. кв. м. Количество домов, признанных аварийными вследствие физического износа в период с 01.01.2017 по 31.12.2023, составляет 1 единица, площадью 427,8 кв. м, что составляет 0,27% от общей площади многоквартирных домов, расположенных на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, и требует скорейшего решения ее с использованием программно-целевого метода.

Одновременно с решением проблемы расселения аварийного жилья Программа направлена на развитие жилищного строительства.

- 2.2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области.

В рамках достижения цели необходимо решить основную Задачу:

- Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации в благоустроенные жилые помещения.

Так как переселение граждан планируется осуществлять в жилые помещения, приобретаемые, в том числе на первичном рынке жилья у застройщика, эти мероприятия косвенно будут способствовать решению задачи развития жилищного строительства.

- 2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Таблица 1

| Сроки реализации муниципальной программы | Этапы реализации муниципальной программы | Сроки реализации муниципальной программы | Непосредственные результаты реализации этапа муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024 - 2028 | 1 этап | 2024 - 2025 | 0 |
|  | 2 этап | 2025 - 2026 | 0 |
|  | 3 этап | 2026 - 2027 | 1 дом - 7 помещений - 11 человек |
|  | 4 этап | 2027 - 2028 | 0 |

- 2.4. Перечень основных мероприятий программы

Таблица 2

| Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета округа, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Всего |
| Муниципальная программа Переселение граждан на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г. | 2024 - 2028 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 5 814 600 | 24 348 40 | 0,0 | 30 163 000 |
|  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 290 800 | 1 217 500 | 0,0 | 1 508 300 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 523 800 | 23 130 900 | 0,0 | 28 654 700 |
|  |  |  | за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | 2024 - 2028 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 5 814 600 | 24 348 40 | 0,0 | 30 163 000 |
|  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 290 800 | 1 217 500 | 0,0 | 1 508 300 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 523 800 | 23 130 900 | 0,0 | 28 654 700 |
|  |  |  | за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 этап | 2024 - 2025 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 этап | 2025 - 2026 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 этап | 2026 - 2027 |  | Всего |  |  | 5 814 600 | 24 348 40 | 0,0 | 30 163 000 |
|  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 290 800 | 1 217 500 | 0,0 | 1 508 300 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 5 523 800 | 23 130 900 | 0,0 | 28 654 700 |
|  |  |  | за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 этап | 2027 - 2028 |  | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы местного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Расходы областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 2.5. Целевые индикаторы муниципальной Программы

Состав индикаторов муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Таблица 3

| N п/п | Наименование цели муниципальной программы (программы), подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2026 - 2027 | 2027 - 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Задача: Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в многоквартирных домах, признанных с 1 января 2017 до 1 января 2022 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), в благоустроенные жилые помещения |  |  |  |  |  |
|  | Целевой индикатор 1: Доля площади аварийных многоквартирных домов, жители которых расселены в результате выполнения Программы от площади многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2022 | % | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | Непосредственный результат: Площадь многоквартирных домов, признанных аварийными в результате физического износа и подлежащих сносу на 01.01.2022, жители которых расселены в результате выполнения Программы | кв. м | 0 | 0 | 366 | 0 |
|  | Целевой индикатор 2: Доля освобожденных жилых помещений от общего количества жилых помещений подлежащих к расселению в результате выполнения Программы | % | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | Непосредственный результат: Количество освобожденных жилых помещений в результате выполнения Программы | ед. | 0 | 0 | 7 | 0 |
|  | Целевой индикатор 3: Доля переселенных граждан от общего количества граждан, подлежащих переселению в результате выполнения Программы | % | 0 | 0 | 100 | 0 |
|  | Непосредственный результат: Количество переселенных граждан в результате выполнения программы | чел. | 0 | 0 | 11 | 0 |

2.6 Условия предоставления финансовой поддержки

Администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области - участник региональной адресной программы "Переселение граждан на территории Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г.", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 04.07.2024 N 399 (далее - Программа N 399) имеет право на получение финансовой поддержки за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Фонд) и областного бюджета для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов в результате выполнения следующих обязательных условий:

- осуществляет учет сведений о многоквартирных домах и жилых домах, признанных аварийными, в автоматизированной информационной системе "Реформа ЖКХ" 2.0 Фонда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: ais.reformagkh.ru (далее - Система 2.0) в соответствии с методическими рекомендациями по порядку формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными, утвержденными приказом министерства строительства Нижегородской области от 21.04.2020 N 36/од (далее - Реестр аварийных многоквартирных домов Нижегородской области);

- соответствует уровню показателей, подтверждающих проведение реформы жилищно-коммунального хозяйства на основании пункта 9.8 части 1 статьи 14 Федерального закона N 185-ФЗ;

- представила в министерство строительства Нижегородской области сведения (уточненные сведения) об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке до 01.01.2022 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

- взяла на себя обязательства (заключила соглашения) о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета, а также обязательства (при необходимости) по финансированию улучшения жилищных условий граждан при переселении.

2.7. Критерии отбора аварийных домов на территории

Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

для расселения в рамках Программы, распределение аварийных

многоквартирных домов между этапами Программы

В перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках реализации Программы, включены многоквартирные дома, признанные в установленном порядке с 01.01.2017 до 01.01.2022 аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации и сведения, о которых содержатся в Реестре аварийных многоквартирных домов Нижегородской области.

Очередность расселения многоквартирных домов в рамках Программы определяется министерством строительства Нижегородской области исходя из даты признания таких домов аварийными.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане из многоквартирных домов, дата признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции которых предшествует годам признания аварийными и подлежащими сносу или реконструкции других многоквартирных домов.

В досрочном (внеочередном) порядке подлежат расселению многоквартирные дома из адресного перечня Программы:

- при наличии угрозы их обрушения или при переселении граждан на основании вступившего в законную силу решения суда по делам, связанным с расселением аварийного жилищного фонда, при этом исполнение мероприятий по расселению граждан приходится не позднее даты завершения этапа Программы, в котором многоквартирный дом подлежит расселению (данные сведения вносятся в Программу исходя из очередности дат проведения заседаний межведомственных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности соответствующих муниципальных образований);

- которые расположены на территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории жилой застройки.

В случае, если несколько многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в разные годы, расположены в границах одного элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или смежных элементов планировочной структуры, переселение граждан из этих домов может осуществляться в рамках одного этапа региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными с 01.01.2017 до 01.01.2022, с планируемыми датами окончания переселения приведен в Приложении 1 к настоящей Программе.

Адресный перечень аварийного жилищного фонда, Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, предусмотренный к расселению в рамках Программы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

- 2.8. Анализ рисков реализации Программы

Негативное влияние на реализацию Программы может оказать недостаточное финансирование Программы из средств областного и местного бюджетов, невыполнение обязательств подрядными организациями, а также нестабильная ситуация в экономике, рост безработицы и сокращение доходов населения и, как следствие, снижение доходной части областного и местного бюджетов.

В целях минимизации обозначенных рисков необходимо обеспечение эффективного управления процессом реализации Программы, предполагающего в том числе:

- оперативное (своевременное) внесение необходимых изменений в Программу;

- проведение анализа реализации Программы;

- согласованность действий участников реализации Программы;

- публичное освещение хода и результатов реализации Программы.

- ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к муниципальной программе "Переселение граждан на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г."

ПЕРЕЧЕНЬ

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ

ДО 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА С УКАЗАНИЕМ

ПЛАНИРУЕМЫХ ДАТ ОКОНЧАНИЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

| N п/п | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению |  | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого по Дивеевскому муниципальному округу Нижегородской области |  |  |  | 427,8 |  |  |
| 1 | п. Сатис, ул. Первомайская, д.35 | 1955 | 01.09.2020 | 427,8 | 11 | 31.12.2027 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к муниципальной программе "Переселение граждан на территории Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в период с 2024 по 2028 годы из аварийного жилищного фонда, признанного таковым с 1 января 2017 г. до 1 января 2022 г."

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОКРУГА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ К РАССЕЛЕНИЮ В РАМКАХ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| N | Адрес МКД, признанного аварийным | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса или реконструкции МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений в МКД | Количество расселяемых жилых помещений, подлежащих расселению в МКД |  |  | Общая площадь жилых помещений, подлежащих расселению в МКД |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальная собственность | Собственность граждан |  | Муниципальная собственность | Собственность граждан |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по всем этапам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 366,0 | 7 | 2 | 5 | 366,0 | 97,6 | 268,4 |
| - 1 этап реализации Программы (2024 - 2025 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 2 этап реализации Программы (2025 - 2026 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 3 этап реализации Программы (2026 - 2027 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | п.Сатис, ул. Первомайская, д. 35 | N 606 | 01.09.2020 | 4 квартал 2027 года | 4 квартал 2027 года | 11 | 11 | 366,0 | 7 | 2 | 5 | 366,0 | 97,6 | 268,4 |
| - 4 этап реализации Программы (2027 - 2028 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по МО |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 366,0 | 7 | 2 | 5 | 366,0 | 97,6 | 268,4 |