# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 10 сентября 2024 г. |  | № | 174-р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об изменении существенных условий контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), на основании соглашения между заказчиком – МБДОУ детский сад №1 «Светлячок» и подрядчиком – Индивидуальный предприниматель Туманов Алексей Николаевич:

1. Допустить изменение существенных условий контракта от 19.04.2024 г. № 1-2024 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт внутренних помещений МБДОУ детский сад №1 «Светлячок» по адресу: Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, с. Дивеево, ул. Южная, д.5 а.» с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона; продлив срок выполнения работ на два месяца.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Клюканова А.В.

Исполняющий полномочия

главы местного самоуправления 						С.А.Сыров

Коршунов С.А.

Герасимова Е.В.

Варенцов С.В.