# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 11 октября 2024 г. |  | № | 197-р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об изменении существенных условий муниципального контракта

Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон), на основании соглашения между заказчиком - Дивеевский территориальный отдел администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области и подрядчиком – индивидуальный предприниматель Петеян Вагарш Валерикович:

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 04.10.2024 г. № 8-2024 на выполнение работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги подъезд к ул. Черемушки с. Дивеево, ремонт автомобильной дороги подъезд к ул. Лесная с. Яковлевка Дивеевского муниципального округа Нижегородской области» с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона, продлив срок выполнения работ до 15.11.2024 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Сырова С.А.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

Герасимова Е.В.

Варенцов С.В.