# Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18 февраля 2025 г. |  | № | 211 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области от 26 февраля 2024 г. № 254

В связи с уточнением объемов работ по реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденный постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 26 февраля 2024 г. № 254, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий полномочия

главы местного самоуправления						 С.А.Сыров

Чечеткин Е.Д.

Миронова М.И.

Варенцов С.В.

Герасимова Е.В.

Сыров С.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 18 февраля 2025 г. № 211

"УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

от 26 февраля 2024 г. № 254

План реализации муниципальной программы

«Обеспечение населения Дивеевского муниципального округа Нижегородской области

качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок |  | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на очередной финансовый год, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации | очередной финансовый год | Районный бюджет | Бюджеты поселений | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Прочие источники |
| Подпрограмма 1 Предоставление субсидий на ремонт и содержание инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление субсидий на ремонт и содержание водопроводных сетей | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание водопроводных сетей | 2358,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Круглые Паны, ул. Нагорная – ул. Полевая | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 657,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей с. Большое Череватово, ул. Центральная, д. 74 - д. 105 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 712,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. Направление расходов: Ремонт водопроводных сетей п. Коврез, ул. Прудовая, д. 13 - д. 14 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 332,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. Направление расходов: Перенос водопроводных сетей п. Цыгановка, ул. Новая, д. 17 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт водопроводных сетей | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. Направление расходов: Перенос сетей водоотведения п. Цыгановка, ул. Школьная, д. 17 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей водоотведения | 198,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. Направление расходов: Ремонт накопительной емкости в с. Глухово, ул. Почтовая | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 257,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление субсидий на ремонт и содержание сетей теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сетей теплоснабжения | 1999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. Направление расходов: Ремонт сетей теплоснабжения п. Сатис, ул. Первомайская, д. 18В – ул. Первомайская д. 26Б | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. Направление расходов: Ремонт сетей горячего водоснабжения с. Кременки, ул. Новостройка, д. 21 – д. 23 | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Ремонт сетей теплоснабжения | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. Направление расходов: Замена газовых котлов на бюджетных котельных | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Замена оборудования | 699,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление субсидий на строительство, реконструкцию и ремонт объектов инженерной инфраструктуры | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Строительство, реконструкция, ремонт и содержание сетей теплоснабжения | 141,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. Направление расходов: Замена насосов на очистных сооружениях с. Дивеево | Администрация Дивеевского муниципального округа | Январь | Май | Замена оборудования | 141,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидий на ремонт и техническое перевооружение котельных | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Проведение ремонта и технического перевооружения котельных | 17101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. Направление расходов: Техническое перевооружения котельной № 2 в с. Дивеево | Администрация Дивеевского муниципального округа | Май | Октябрь | Техническое перевооружение котельной | 17101,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 Ремонт муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Ремонт муниципального имущества | Администрация Дивеевского муниципального района | Январь | Декабрь | Проведение ремонта муниципального имущества | 763,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. Направление расходов: Мероприятия в области жилищного хозяйства | Администрация Дивеевского муниципального округа | Январь | Декабрь | Мероприятия в области жилищного хозяйства | 600,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. Направление расходов: ремонт муниципального имущества, приобретение оборудования, запасных частей и ремонт специализированной техники | Администрация Дивеевского муниципального округа | Январь | Декабрь | Проведение ремонта муниципального имущества | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Поддержка предприятий жилищно-коммунального хозяйства оказывающих услуги населению | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Снижение кредиторской задолженности, недопущение просроченной кредиторской задолженности | 29676,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. Направление расходов: Приобретение машин и оборудования | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Приобретение машин и оборудования | 1588,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2. Направление расходов: Возмещение убытков и выпадающих доходов МП «Дивеевское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Возмещение убытков и выпадающих доходов | 7461,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3. Направление расходов: Возмещение убытков и выпадающих доходов МП «Коммунальник» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Август | Октябрь | Возмещение убытков и выпадающих доходов | 4803,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4. Направление расходов: Возмещение убытков и выпадающих доходов МП «Сатисское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Возмещение убытков и выпадающих доходов | 4449,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5. Направление расходов: Погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы и налоговые платежи МП «Дивеевское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Январь | Декабрь | Погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы и налоговые платежи | 3704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6. Направление расходов: Погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы и налоговые платежи МП «Коммунальник» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Январь | Декабрь | Погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы и налоговые платежи | 3670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7. Направление расходов: Погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы и налоговые платежи МП «Сатисское ЖКХ» | Администрация Дивеевского муниципального округа | Январь | Декабрь | Погашение кредиторской задолженности за энергоресурсы и налоговые платежи | 3999,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4 Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1. Мероприятия по разработке схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | Администрация Дивеевского муниципального округа | Апрель | Декабрь | Разработка схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе с разбивкой по бюджетам: |  |  |  |  | 52191,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по программе за счет всех бюджетов: |  |  |  |  | 52191,18 |  |  |  |  |

".