- Администрация Дивеевского муниципального округа

Нижегородской области

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 19 декабря 2024 г. |  | № | 232-р |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Об изменении существенных условий контракта

В связи с возникшими независящими от сторон контракта обстоятельствами, влекущие невозможность его исполнения в установленный срок (в том числе необходимость внесения изменений в проектную документацию; возникновение дополнительных работ), достигнутым соглашением сторон по изменению существенных условий, руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ):

1. Допустить изменение существенных условий муниципального контракта от 25.06.2024 г. № 1-2024 на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт МБОУ ДО «Дом творчества», расположенного по адресу: Нижегородская область, Дивеевский муниципальный округ, с. Дивеево, ул. Октябрьская, д. 43 А» с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ: увеличить срок выполнения работ до 31.03.2025 г.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дивеевского муниципального округа Нижегородской области Сырова С.А.

Глава местного самоуправления						С.А.Кучин

Сыров С.А.

Герасимова Е.В.

Варенцов С.В.